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招标人：绍兴市越城区塔山街道办事处
招标代理：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司
二〇二四年十二月

未来社区单元项目-花园社区创建项目(三期)
招标文件

招标人名称：         绍兴市越城区塔山街道办事处        （盖章）
    招标人法定代表人：            陈忠          
    招标人地址：       绍兴市延安路346号（塔山小学对面）               

    邮政编码：          312000             联系人：    金生棕    
    电    话：         0575-88364581           传   真：       /      

招标代理机构名称：    浙江筑脸全过程工程咨询有限公司    （盖章）

招标代理机构法定代表人：             阮木           
   地 址：       绍兴市越城区环城西路396-5三楼        

联系人：   尹杰                     电  话： /  

手  机：   13095695939              传  真： / 

签发日期： 2024 年    月   日

第一章  招标公告

未来社区单元项目-花园社区创建项目(三期)招标公告

绍兴市越城区塔山街道办事处建设的未来社区单元项目-花园社区创建项目(三期)，根据有关法律、法规、规章、制度，现公开发布招标公告。有关内容如下： 
一、项目概况与招标范围

1、建设地点： 塔山街道 。

2、建设规模： 主要对塔山街道花园社区南区中心湖花园区域进行整体提升改造。建设内容包括：窨井的升降或修补,破损管道的更换,破损井盖的更换，南区多处住宅楼栋间绿化调整、路面修补，花园社区南区住宅建筑立面管道更换施工，延安路616号古城内河水质提升泵站设备更换，垃圾房迁移等，施工内容包括景观园路、沥青路、围墙、铺装、水池等室外工程等。招标估算价：约395万元（以最终审定标底价为准）。

3、招标范围：施工图范围内所有内容，具体详见施工图及标底。
4、计划工期：100日历天。
5、质量要求：合格。
三、本次招标要求投标人具备资质条件及项目负责人资格要求

1、投标人资质须具备：具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有安全生产许可证；

2、项目负责人须具备：具有市政公用工程注册建造师二级及以上执业资格，并具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。

3、拟委派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2024年8至2024年10月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章［或电子专用章］）。

若拟派项目负责人为一级注册建造师，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级注册建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。

4、企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

5、本次招标 不接受 联合体投标。

8、资格审查方式：资格后审。

四、报名时应提供的相关资料
1、本项目招标文件不收取工本费。

2、报名时间：自 2024 年 12 月 3 日上午8:30起至 2024年 12 月 5 日下午16:00止。

3、报名地址：登录越城区镇街（限额以下）电子交易平台（http://220.187.226.24/TPBidder/memberLogin）进行线上报名。

五、其他有关内容
1、入围方式：全部入围，投标人按招标文件约定递交投标文件。
2、投标保证金：本项目无需缴纳保证金。
3、评标方法： 综合评估法（设技术标，不采用电子辅助评标）。

4、中标方式： 最高分中标。

5、付款方式：工程完工验收合格后支付至合同价的70%，结算审计后支付至审计价的98.5%，剩余1.5%作为工程质量保证金，余款在保修期二年满后，28天内一次性付清（上级拨款到位为前提）。期间若出现质量问题应由承包方负责维修并承担一切费用。
6、开标时间：2024年12月13日上午9点30分。

7、招标联系人：金生棕，联系电话：0575-88364581。

8、招标代理联系人：尹杰，联系电话：13095695939。

六、中标公示

在中标公示前，招标人委托代理单位通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况在网站予以公示。

七、若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

招标人名称：绍兴市越城区塔山街道办事处
招标代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司
 2024年 12 月 2 日

绍兴市越城区塔山街道公共资源交易分中心意见：
2024年    月   日

第二章  投标人须知

投标须知前附表

	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	工程名称
	未来社区单元项目-花园社区创建项目(三期)

	2
	建设地点
	越城区塔山街道

	3
	建设规模
	主要对塔山街道花园社区南区中心湖花园区域进行整体提升改造。建设内容包括：窨井的升降或修补,破损管道的更换,破损井盖的更换，南区多处住宅楼栋间绿化调整、路面修补，花园社区南区住宅建筑立面管道更换施工，延安路616号古城内河水质提升泵站设备更换，垃圾房迁移等，施工内容包括景观园路、沥青路、围墙、铺装、水池等室外工程等。

招标估算价：约395万元（以最终审定标底价为准）

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	工程类别
	/

	6
	质量标准
	合格

	7
	招标范围
	施工图范围内所有内容，具体详见施工图及标底

	8
	招标工期
	100日历天

	9
	建设资金来源
	上级部门拨款

	10
	投标人资质条件及项目负责人资格要求
	1、投标人资质须具备：具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有安全生产许可证；

2、项目负责人须具备：具有市政公用工程注册建造师二级及以上执业资格，并具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。

3、拟委派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2024年8至2024年10月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章［或电子专用章］）。

若拟派项目负责人为一级注册建造师，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级注册建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。

4、企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

5、本次招标 不接受 联合体投标。

	11
	资格审查方式
	资格后审

	12
	工程计价方式
	采用工程量清单计价法（GB50500-2013）

	13
	投标有效期
	为：   60   日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标保证金
	本项目无需缴纳保证金。

	15
	书面答疑时间
	投标提问书提交截止时间：

2024年12月6日上午11:30时 传 真：0575-85115062；

招标答疑书回复截止时间：

2024年12月6日下午17:00时。

	16
	投标文件份数及其他要求
	投标文件份数：资格审查资料、资信技术文件、商务文件资料资料必须单独封装。
资格审查资料正本1份，副本4份；

资信技术文件正本1份，副本4份；

商务文件正本1份，副本4份。

	17
	投标文件递交方式及截止时间
	投标文件递交方式：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司现场提交或邮寄，即交即走。
邮寄地址：绍兴市越城区环城西路396-5（浙江筑脸全过程工程咨询有限公司三楼，尹杰 13095695939），邮寄请确保开标截止时间前一天寄到，否则引起的后果由投标单位自行承担。

时  间：2024年12月13日上午9时30分

	18
	开标时间和地点
	开标时间：2024年12月13日上午9时30分
地点：绍兴市越城区环城西路396-5（浙江筑脸全过程工程咨询有限公司）三楼开标室。

	20
	评标方法
	本项目招标评标采用：综合评估法（设技术标，不采用电子辅助评标）。

中标方式：最高分中标。

	21
	履约保证金
	中标人提供的履约保证金额为合同价款的2%。（签订合同前以电汇、转帐或保函的形式递交招标人）

	22
	其它要求：中标单位如为未办理进浙备案的省外企业，须在获得中标通知书后签订施工合同前办理进浙备案相关手续。

	23
	解释：凡涉及本次招标文件的解释权属于招标人和浙江筑脸全过程工程咨询有限公司。


注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。

一、总  则

（一）项目概况

1、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行  公开  招标。工程综合概况及工期质量规模范围等详见投标人须知前附表。

（二） 投标人资格要求

1、投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。详见投标人须知前附表。

2、投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程中投标。

（三）费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

（四） 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

（五） 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

（六） 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

（一） 招标文件的组成

本招标文件包括：

1、招标公告；

2、投标人须知；

3、评标办法；

4、合同条款及格式；

5、工程量清单； 

6、图纸；

7、技术标准和要求； 

8、投标文件格式；

9、投标人须知前附表规定的其他材料。

10、招标文件所作的澄清、修改，答疑纪要构成招标文件的组成部分。

（二）招标文件的澄清或者修改

1、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在招标文件发出三个工作日内以书面形式通知所有招标文件收受人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由：由“资格审查文件资料”“资信技术文件资料”和“商务文件资料”三部分文件组成。

1、资格审查文件资料：

（1）投标人营业执照；

（2）投标人资质证书；

（3）投标人安全生产许可证；

（4）拟委派的项目负责人的安全生产考核合格证（B证）；

（5）拟委派的项目负责人的注册建造师证；

（6）拟委派的项目负责人的社保缴费证明（须提供缴费期限包含2024年8至2024年10月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章［或电子专用章］））；

若拟派项目负责人为一级注册建造师，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级注册建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。

承诺书（承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标），格式自拟；

企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录承诺书，格式自拟。
上述（1）～（8）项资格审查资料，必须是原件的复印件并加盖单位公章。

注：不能提供上述（1）～（8）材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。
2、资信技术文件资料：封面、资信技术标评分表中对应的相关内容。

3、商务文件资料：封面、附件一至附件七。

（二）投标文件格式要求

1、投标人应按照招标文件要求的内容和附件格式，编制投标文件。

2、投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

3、采用造价下浮率计分法的工程，下浮率报价最多只能精确到小数点后二位；采用基准投标报价计分法的工程，投标报价必须且只能精确到元。否则作废标处理。

（三）投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、“资格审查文件资料”、“资信技术文件资料”和“商务文件资料”应分三部分分别密封封装，并明确注明“资格审查文件资料或资信技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，加盖单位公章。未按照招标文件规定要求密封封装的投标文件不予接收。

2、投标文件没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回投标人，作无效标处理。

（二）投标文件截止送达及时限

1、投标人递交投标文件按前附表规定的时间和地点，逾期送达的投标文件作无效标处理。

2、招标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的招标会议截止日期确定。

（三）投标文件的修改与撤回
1、投标人递交投标文件以后，在规定的招标会议截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在招标会议截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

3、在招标会议截止日期与招标文件规定中规定的有效期终止日期间内，投标单位不得撤回投标文件，否则其交易保证金将被没收。

五、开  标

（一）开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间公开开标。

（二） 开标会议基本要求

1、招标人将于前附表规定的时间和地点（或按规定延长的时间和地点）举行开标会议。
2、开标会议由招标人组织并主持，同时邀请街道相关部门 等参加。

（三）开标程序

1、投标人及有关单位签到；

2、招标人宣布招标会议开始，介绍到会单位及人员；

3、检查或公证投标人标书的密封情况和送达时效；

4、启封资格审查文件，对投标人资格进行审查。审查通过厚开启资信技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；

5、宣布各投标人资信技术标得分；

6、启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；

7、宣布各投标人总得分；

8、根据评标办法规定，确定中标候选人；

（四）投标人有下列情形之一的，其投标无效：
1、未按规定在投标截止时间前上传电子投标文件的；

2、投标单位未按规定制作电子投标文件；

3、投标单位未在规定时间内进行投标文件远程解密；

4、意向投标人不符合招标文件载明的资格条件要求的；

5、投标文件不符合招标文件载明的要求的；

6、其下浮率范围与招标文件载明的下浮率范围不一致的；

7、不符合招标文件明确的实质性响应条件的。

8、其他法律法规规定的应作为无效投标的。

（五）唱标

唱标内容将做好记录，并由业主、代理单位等相关人员签字。

（六）开标会议记录

开标会议全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。

六、评  标

（一）评标委员会

1、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由5人以上单数组成。

2、评标委员会应设组长1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

（二）评标原则

1、竞争优选。

2、公正、公平、科学合理。

3、质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。

4、反不正当竞争。

（三）评标

1、评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。

2、下列情况属于重大偏差：

（1）投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；

（2）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）投标人名称与资格审查时不一致的；

（5）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（6）投标文件附有招标人不能接受条件的；

（7）未能在实质上响应招标文件规定的；

重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。

3、细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。

    评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。

4、评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。

5、对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。

（四）、评标办法

1、本次评标采用综合评估法（设技术标）。评标委员会对入围的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。

2、分值分配（满分100分）：（1）资信技术标 30 分；（2）商务标 70 分。

3、资信技术标评分办法（满分 30 分），按如下方法评估：

	序号
	评审条款
	评审内容
	分值

	1
	应急响应能力
	根据投标人的应急响应能力进行评审，投标人在工作时间接到甲方通知后，对公司主要人员现场到位响应时间、对工程项目的应急响应能力、对当地居民妨碍施工的应急处理能力等进行综合评分。优得3.1-4.0分，良得2.1-3.0分，一般得1.0-2.0分，未提供得0分。

注：现场到位响应时间需提供相关佐证材料。
	0-4

	2
	主要施工方案
	根据本工程施工现场特点，投标人对工程施工侧重点进行分析，结合未来社区智能化、人本化、生态化的特征，制定较为详细的施工专项方案[包括但不限于古城形象契合、邻里场景特点体现、过路行人的管控、绿化补种、环境卫生倡导、古城文物保护（若有）等]。优得5.1-6.0分，良得3.1-5.0分，一般得1.0-3.0分，未提供得0分。
	0-6

	3
	安全生产、文

明施工、环境

保护措施


	根据本工程施工特点，制定用于实现本项目安全、文明目标的措施。优得3.1-4.0分，良得2.1-3.0分，一般得1.0-2.0分，未提供得0分。
	0-4

	
	
	环境保护措施：制定符合施工技术要求、环保验收的相应措施（如建筑垃圾临时堆置、绿色建材、硬化、扬尘处理、噪音控制，清扫制度等）。优得3.1-4.0分，良得2.1-3.0分，一般得1.0-2.0分，未提供得0分。
	0-4

	4
	项目管理人员配置情况
	项目实施组织形式是否合理，项目班子管理制度和各岗位专项人员是否配备齐全，各岗位专项人员技术水平是否满足本项目，以及各岗位专项人员的工作经验是否充分。优得3.1-4.0分，良得2.1-3.0分，一般得1.0-2.0分，未提供得0分。
	0-4

	5
	施工进度计划和保障措施
	根据本工程的特点，制定详细的实施进度计划及措施、重点工期保证措施，确保总工期要求，施工进度计划齐全，关键线路、关键工作明确措施。优得3.1-4.0分，良得2.1-3.0分，一般得1.0-2.0分，未提供得0分。
	0-4

	6
	施工过程重难点分析及合理化建议
	根据本工程的特点，制定对未来社区建设施工过程中重难点分析及合理化建议，并能提供详细的解决方案及建议。优得3.1-4.0分，良得2.1-3.0分，一般得1.0-2.0分，未提供得0分。
	0-4


注：对各评标委员会成员的资信技术标评分进行汇总，按算术平均值方式计算出各投标人的资信技术分。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

4、商务标评分办法：（满分 70 分）

（1）以审定后的标底预算参与竞争部分为基准价，设定下浮率报价区间为8%—15%（含上、下限），在此范围内进行报价，超出此范围的报价作无效标处理。

（2）投标人报价为下浮率Xi（下浮率报价最多只能精确到小数点后二位）。

（3）在8%—15%(以0.5为步长)范围内，随机抽取二个下浮率值(由招标人代表1人在规定的下浮率有效范围内随机抽取两个下浮率)，其算术平均为Y。

Xi=Y时，得分=70；

Xi<Y时,得分=70-(Y-Xi) *100*1；

Xi>Y时,得分=70-(Xi-Y) *100*0.5；

计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

（4）投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。

（5）商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。

（6）如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。

（7）中标价＝审定后标底预算参与竞争部分造价×（1－中标下浮率）＋审定后标底预算中不参与竞争部分造价。
（8）取得分最高的为中标人（根据得分高低依次排名），出现并列名次时，报价低者（即下浮率报价大者）为中标人；若得分与下浮率均相同，由招标人当场抽签产生中标人，所有计算分均精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

（9）有效有效投标人小于3家时，招标人重新组织招标。

七、定 标

定标方法：按得分从高到低的次序推荐一名中标候选人。当推荐的中标候选人分数相同时，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的（交易保证金不予退还），招标人将重新确定中标人。

确定中标候选人后，招标人应按规定公示3天，无异议的，方可发中标通知书。如在公示期间，发现有投标单位进行投诉，该投标单位应对异议和质疑举证内容的真实性负责。如投诉单位无充足理由或真实依据，则该投诉单位按扰乱招标市场的行为进行处理，并将上述行为上报相关部门，且取消今后在塔山街道办事处的投标资格。
十、授予合同

（一）中标通知

招标人应及时将经招投标管理部门备案的中标通知书发给中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

（二）签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起  7  天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。 

中标通知书发出后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。
（三） 合同双方确认

本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或

合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

第三章  合同条款及格式

本《招标文件》合同条款、格式范本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。合同协议条款由招标人（发包人）与中标人（承包人）结合本工程具体情况签订。

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                      
承包人（全称）：                       
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  未来社区单元项目-花园社区创建项目(三期) 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：  未来社区单元项目-花园社区创建项目(三期)  。
2.工程地点： 塔山街道  。
3.资金来源：  上级部门拨款。
4.工程内容： 主要对塔山街道花园社区南区中心湖花园区域进行整体提升改造。建设内容包括：窨井的升降或修补,破损管道的更换,破损井盖的更换，南区多处住宅楼栋间绿化调整、路面修补，花园社区南区住宅建筑立面管道更换施工，延安路616号古城内河水质提升泵站设备更换，垃圾房迁移等，施工内容包括景观园路、沥青路、围墙、铺装、水池等室外工程等。
5.工程承包范围： 施工图范围内所有内容，具体详见施工图及标底。
二、合同工期
1.计划开工日期：       年    月    日。
2.计划竣工日期：       年    月    日。
3.工期： 100日历天。
    三、质量标准：工程质量符合  合格  标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：人民币（大写）                     (¥            元)；

其中：安全文明施工费：人民币（大写）                       (¥         元)；

2.合同价格形式： 固定单价及中标下浮率的方式  。

五、项目负责人：            。
六、合同文件构成
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

2.在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

3.上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年     月     日签订。
十、签订地点
本合同在          签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自  签订之日起  生效。
十三、合同份数
本合同一式  陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。 

发包人：       (公章)                   承包人：        (公章)
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

地  址：                               地  址：                     
法定代表人：                           法定代表人：                 
委托代理人：                           委托代理人：                 
电  话：                               电  话：                     
开户银行：                             开户银行：                   
账  号：                               账  号：                     
第二部分 通用合同条款（略）

按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）通用合同条款执行。

第三部分 专用合同条款

合同文件包括：1、合同协议书及各种合同附件；2、中标通知书；3、投标函及投标函附录；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、招标文件；7、图纸；8、标准、规范及有关技术文件；9、已标价的工程量清单或预算书；10、在工程实施过程中双方签署的有关工程的洽商、变更联系单等书面协议、纪要或文件。
一、施工组织设计和工期

（一）进度计划

承包人投标书中的施工组织设计（或方案），发包人对其进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应在签订合同后 2 日内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在 2 日内批复。

（二）工程开工

承包人收到发包人开工通知后，在 3 日内开工。

（三）工程工期

合同工期以承包人的中标工期为准。

（四）工期延误

对以下原因造成竣工日期推迟延误的，经发包人代表确认后，合同工期相应顺延。

1.由发包人造成的延误、障碍阻止。

2.不可抗力。

3.非承包人的过失或造成的。

承包人未按时完工的，均视为违约，其违约金为每延期一天扣 1000 元，最多扣除工期履约保证金为止，如对发包人造成经济损失的，则该损失由承包人承担。

（五）工期履约

承包人必须做出工期履约保证，工期履约保证金为中标价的1 %，并在工程合同签订之前交给发包人，待中标人履行完合同约定权利义务事项后退还，未按时完工的，均视为违约，扣除工期履约保证金。 

二、质量与验收

（一）质量标准

承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。承包人必须作出质量履约保证，质量履约保证金为中标价的 1 %，并在工程合同签订之前交给发包人，待中标人履行完合同约定权利义务事项后退还。

双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 

本工程质量符合   合格  标准。

（二）工程质量等级

承包人中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。工程质量由招标人、监理人监督。

工程竣工后经相关部门核验，不能达到要求质量等级的，作违约论处。合格等级未达到的，扣除质量履约保证金，并无条件返工直至工程质量达到合格要求。如无法达到合格要求的，中标单位应赔偿全部损失。

三、合同价款与支付

（一）合同价格形式

本工程合同价格形式为 固定单价及中标下浮率的方式 ，合同价根据承包人中标价确定。

（二）价格调整

发生下列情况之一的，工程量及合同价款予以调整。

1、由于设计变更引起的工程量增减；

2、招标人提供的工程量清单项目或数量有误；

3、法律、法规和政策变化导致的调整。

4、合同价款中包括的工作内容：完成招标人提供的工程预算所包括的工程项目所需的材料设备、劳务、机械、质检（检测）、运输、装卸、维保期服务、缺陷修复、保险和管理费用、风险费用、利润和税金等所有有关费用。招标人不再承担其他任何费用。

5、合同单价的确定：

5.1 招标人标底中已经有项目综合单价的，其综合单价按招标人预算标底中的综合单价及中标下浮率结算。

5.2 新增及变更项目，招标人标底中无该项目综合单价的，合同中没有类似清单项目综合单价的，采用参考标底编制口径并按中标下浮率同比例下浮结算。中标人须事先将规格、数量、报价等资料上报监理单位和招标人。

6、不可抗力发生的合同价格的调整

由自然灾害引起的不可抗力产生的施工场地清理和返工工程量按实结算。

7. 工程进度款支付

7.1 工程款的支付方式：工程完工验收合格后支付至合同价的70%，结算审计后支付至审计价的98.5%，剩余1.5%作为工程质量保证金，余款在保修期二年满后，28天内一次性付清（上级拨款到位为前提）。期间若出现质量问题应由承包方负责维修并承担一切费用。
7.2 甲方不按约定支付工程款应该承担的责任：  ／   。
四  设计变更

（一） 设计变更

本工程应严格按批准设计及本招标文件的规定实施，不得擅自变更，如确需变更的应按有关部门规定报请批准。
1、设计单位应严格控制施工过程中的设计变更，并对工程量及造价增减分析，未经变更审批的不得擅自增加设计内容，变更或提高工程造价。
2、本工程采用约定范围内固定单价合同，工程量按实结算，由承包人按有关计算规则计算，并由发包人审定，其单价按招标人标底中的单价及中标下浮率结算，没有适用于变更工程单价的，其单价按照招标人标底编制规则中的计价口径，按中标下浮率下浮后结算单价。在合同实施期间，材料、人工、机械不进行价格补差。所有材料签证价格在取定额规定的税金后不再计取其他任何费率，也不下浮。业主暂定价，可在施工中以业主认定同类档次、材质、价格签证为准。
3、下列情况造价不得调整：
①建设过程中遇政策性文件造价不予调整；
②建设过程中一般的技术措施费不因实际施工方案不同而调整。
五、材料和设备供应

（一）发包人供应材料、设备

发包人供应材料设备  无 。
发包人未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担的责任是： /  。

（二）承包人采购材料、设备

承包人采购材料、设备：材料均由乙方采购，所有材料需经甲方认可后方可进场 。
特殊要求：特殊材料（包括暂定价材料）由甲、乙双方共同看样定货 。
承包人应承担的违约责任：自行处理一切损失和承担相应的违约责任。

所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工图纸和规范要求。

六、缺陷责任期与保修

（一）缺陷责任期

本工程缺陷责任期为  24个月  。
（二）质量保修期限

本工程质量保修期按国家规定为中华人民共和国国务院令第279号精神执行，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

（三）质量保修金
本工程质量保修金为工程价款结算审计后总额的1.5%，在保修期2年满后一次性付清（不计利息），期间若出现质量问题应由承包方负责维修并承担一切费用。

七、竣工结算

本工程验收达到约定条件后，乙方应在 28 日内提供工程结算资料一式二份。甲方在同等时间内报审计部门审核。上报决算与审定决算的核减金额在乙方送审价5％以内的，由甲方负责支付，核减金额超过送审价5％以上的，则超过部分审计费用由乙方全额支付，核增部分审计费全部由乙方支付。

八、争议解决

仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：
（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；
（2）向     工程所在地       人民法院起诉。
九、其  他

1、乙方必须文明施工，在施工过程中发生的一切安全事故均由乙方自理，与甲方无关，乙方在施工过程中有义务对建筑及附属工程加以保护，由乙方造成的损坏将原价赔偿。
2、乙方需负责施工范围内的道路交通安全工作，并对已完成道路路面进行保护，如有损坏由乙方负责修复，费用由乙方承担。
3、本工程不得转包，招标人发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正，拒不改正的，可终止合同，并报塔山街道招投标中心给予责处。
4、施工用水、电由乙方自理，产生的水费、电费用全部由乙方自行承担。
5、承包人施工应做好环境保护、文明施工，防止噪声、严禁污染河道，并负责处理好因清淤造成的环境污染原因引起的各类投诉。如有不文明施工行为发生，除负责消除影响外，还应扣罚违约金5000元/次。

6、本项目涉及施工区域人流密集，合理安排施工时间及安全措施。因承包人原因造成的交通施工或人员伤亡事件，均由承包人负责，由此产生的费用亦有承包人承担。
7、本招标文件、投标书作为合同附件，具有法律效力。
8、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

第四章 技术规范及图纸

一、现场自然条件

（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）

        以地质资料为准       。

二、现场施工条件

（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等）

     具备开工条件             。

三、本工程采用的技术规范

 按现行国家有关施工及验收技术规范执行   。

四、图  纸

           /                。  

第五章 投标文件格式（附件）

投标文件主要内容：

1、封面（资格审查文件资料）

2、封面（资信技术文件资料）

3、封面（商务文件资料）

（1）法定代表人身份证明（附件一）

（2）授权委托书（附件二）

（3）投标承诺书（附件三）

（4）投标函（附件四）

（5）总报价书（附件五）

（6）项目负责人简历表（附件六）

（7）标底认可函（附件七）

             （项目名称）招标

投  标  文  件

（资格审查文件）

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

         年         月         日

资格审查资料内容：

（1）投标人营业执照；

（2）投标人资质证书；

（3）投标人安全生产许可证；

（4）拟委派的项目负责人的安全生产考核合格证（B证）；

（5）拟委派的项目负责人的注册建造师证；

（6）拟委派的项目负责人的社保缴费证明（须提供缴费期限包含2024年8至2024年10月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章［或电子专用章］））；

若拟派项目负责人为一级注册建造师，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级注册建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。

承诺书（承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标），格式自拟；

企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录承诺书，格式自拟。
上述（1）～（8）项资格审查资料，必须是原件的复印件并加盖单位公章。

注：不能提供上述（1）～（8）材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。
            （项目名称）招标

投  标  文  件

（资信技术文件）

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

         年         月         日

             （项目名称）招标

投  标  文  件

（商务文件）

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

         年         月         日

附件一
法定代表人身份证明

投标人名称：                                                     

单位性质：                                                       

地    址：                                                      

成立时间：           年         月         日

经营期限：                                                     

姓名：           性别：          年龄：         职务：         

系        （投标人单位名称）               的法定代表人。

    特此证明。

投标人：                          （盖章）  
日  期：        年        月         日

附件二

授权委托书

本人           （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                。 

    代理人无转委托权。 

投  标  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                      （盖章或签字）

身份证号码：                                        

委托代理人：                      （盖章或签字）

身份证号码：                                        

     年      月      日

附件三
投 标 承 诺 书

致：                      （招标人）

根据贵单位发布的              项目招标公告，现决定参加             项目的投标，我            （法定代表人），委托          （投标人全称）         （职务）            （姓名），作为全权代表，在此做如下法律承诺：
1、严格遵守《合同法》中的一切规定，履行相关义务。

2、投标文件的内容真实可靠。

3、如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵单位签订合同书，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。

4、同意此次招标文件中的各项内容。
5、同意向招标人提供任何与该项目投标有关的资料。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件有效期内有效，我方将受此约束。

7、项目负责人到位率不低于80%。

所有有关本次投标的联络请函、电下列地址：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

法定代表人：                                 （签字或盖章）

投标人全称：                                 （投标人公章）

年     月    日

附件四

投  标  函

                        （招标人名称）：

    1、我方已仔细研究了                      （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以审定后的标底预算参与竞争部分下浮（大写）百分之      （小写       %）的条件承包上述工程。工期为100日历天，按合同约定进行总承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目标。

    2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

   （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

   （2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 

   （3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

    4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。 
    5、                                    （其他补充说明）。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）                 

电    话：                          传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户银行地址：                      电    话：

  年     月     日

附件五
未来社区单元项目-花园社区创建项目(三期)
总报价书
	投标人：

	工程类别
	/

	建筑面积
	/

	质量等级
	合格

	投标工期
	100日历天

	造价下浮率（大写）：百分之


投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

          年        月        日

附件六
项目负责人简历表

	姓  名
	
	性  别
	

	资  格
	
	职  称
	

	学  历
	
	年  龄
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	已完成在建工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备    注
	


投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

          年        月        日

附件七
标底认可函

致：                                    （招标人名称）
本单位自愿参加未来社区单元项目-花园社区创建项目(三期)（招标项目名称）的投标活动，并在此作如下法律承诺：对招标人提供的标底表示认可，无任何异议。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

          年        月        日
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