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使 用 说 明

1、 本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目勘察设计的招  标投标。

2、 本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。

3、 招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均

    应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
4、 投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

5A级婚姻登记处装修工程设计

招标文件

招标人：        绍兴黄酒小镇建设投资有限公司       （盖章）

     招标人法定代表人：   邱海良   
     招标人地址：  绍兴市东浦街道锡麟路37号       
     邮政编码：    312000        
     联系电话： 0575-85382792    传真：         /         

     联系人：     王工      

     招标代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司（盖章）
法定代表人：何关明  
地址： 绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼
邮政编码： 312000 
联系电话：0575-85209901、13732488822    传真：0575-85127372  
联系人：章娅琴
     签发日期：  2025 年      月       日
     备案单位意见：                                                （备案章）

     经 办 人：                                      （签字或盖章）

     日    期：          年          月          日
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第一章  招标公告

5A级婚姻登记处装修工程设计招标公告
1.招标条件
本招标项目5A级婚姻登记处装修工程设计（项目名称），项目业主为绍兴黄酒小镇建设投资有限公司，建设资金  自筹  （资金来源），招标人为绍兴黄酒小镇建设投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行 公开 招标。

2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：越城区黄酒小镇内
2.2 建设规模：项目总投资约1060.7万元，功能为婚姻登记及其相关配套设施的设计，室内设计面积约为2219.9平方米，建筑总共为两层，涵盖了结婚、离婚、涉外婚姻登记处、中西式颁证厅卫生设施功能区和手工作坊、黄酒酿造体验中心、婚姻酒久艺术空间、爱情长廊、休息接待室、婚俗文化展示区等运营区。
2.3招标控制价：设计费约50万元。
2.4招标范围：本项目为建筑改建及室内装饰改造项目，设计范围为对原建筑的改建设计、室内装饰工程设计、电气设计、给排水设计、智能化设计等在内的所有设计内容。
2.5工程类别：  工程设计   。
2.6计划工期：设计总周期约为30日历天，从合同签订之日起计算。从合同签订后10天内完成方案设计；设计方案确定后10天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后10天内完成所有施工图设计，具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间。
2.7质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准 。
2.8标段划分：   /   。
2.9资格审查方式：  资格后审   。
3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人：具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质。
3.2项目负责人:须具备国家二级注册建筑师资格。拟派项目负责人应为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2024年10月至2024年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准【缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章（非独立法人的分公司社保证明有效）】；若项目负责人为事业编制的，需提供相关单位证明文件。

注：若拟派项目负责人为一级注册建筑师的，需提供电子注册证书，并应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建【2021】2号）文，须在个人签名处手写本人签名,未手写签名的，资格审查不予通过。
3.3主要设备、材料要求：   /    。
3.4其他要求：

3.4.1企业具有越城区公共资源交易平台信息登记资格。

3.4.2浙江省外企业须经浙江省住建厅备案通过(有效期内）或在“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”上审核通过的网页截图。
3.4.3企业和项目负责人近 5 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.4.4本次招标不接受联合体投标。
3.4.5各投标人均可就上述工程（标段）中的  /   （具体数量）个标段投标。

4.招标文件获取
4.1、本项目招标文件不收取工本费。

4.2、报名时间：自 2025年01月26日上午8:30起至 2025年01月27日下午16:00止。

4.3、报名地址：登录越城区镇街（限额以下）电子交易平台（http://220.187.226.24/TPBidder/memberLogin）进行线上报名。

5.投标保证金：无
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：  全部入围   。
6.2评标方法：  综合评估法（设技术标） 。
6.3中标方式：   最高分中标  。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间  2025 年02月13日09:30时，地点为 绍兴黄酒小镇建设投资有限公司二楼会议室  。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在 越城区人民政府网 （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
招标人：绍兴黄酒小镇建设投资有限公司  招标代理机构：浙江明业项目管理有限公司
地  址： 绍兴市东浦街道锡麟路37号    地    址：  绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼
联系人：     王工                     联 系 人：     章娅琴        
电  话：  0575-85382792               电    话：13732488822      
                                    招 标 人（盖章）：绍兴黄酒小镇建设投资有限公司   
                                 代理机构（盖章）：浙江明业项目管理有限公司                                 2025 年01月24日
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内       容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称（全称）
	5A级婚姻登记处装修工程设计

	2
	建 设 地 点
	越城区黄酒小镇内

	3
	建 设 规 模
	项目总投资约1060.7万元，功能为婚姻登记及其相关配套设施的设计，室内设计面积约为2219.9平方米，建筑总共为两层，涵盖了结婚、离婚、涉外婚姻登记处、中西式颁证厅卫生设施功能区和手工作坊、黄酒酿造体验中心、婚姻酒久艺术空间、爱情长廊、休息接待室、婚俗文化展示区等运营区。

	4
	建设资金来源
	自筹

	5
	项目估算总投资
	约  1060.7 万元                                               

	6
	招 标 方 式
	 公开招标


	7
	招 标 范 围
	本项目为建筑改建及室内装饰改造项目，设计范围为对原建筑的改建设计、室内装饰工程设计、电气设计、给排水设计、智能化设计等在内的所有设计内容。

	8
	设计质量要求
	按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。

	9
	设计周期要求
	设计总周期约为30日历天，从合同签订之日起计算。从合同签订后10天内完成方案设计；设计方案确定后10天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后10天内完成所有施工图设计，具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间。

	10
	资格审查方式
	资格  后  审

	11
	投标人资质要求
	本次招标要求投标人：具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质。

项目负责人:须具备国家二级注册建筑师资格。拟派项目负责人应为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2024年10月至2024年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准【缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章（非独立法人的分公司社保证明有效）】；若项目负责人为事业编制的，需提供相关单位证明文件。

注：若拟派项目负责人为一级注册建筑师的，需提供电子注册证书，并应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建【2021】2号）文，须在个人签名处手写本人签名,未手写签名的，资格审查不予通过。

	12
	是否接受联合体投标
	(不接受；

□接受。

	13
	招标控制价
	设计费人民币 50万元。   

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定  90  天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织。□组织，集合时间、地点：

	17
18
	投标人提出问题的截止时间、 递交地点
	   2025  年02月05日10时00分

	
	
	递交地点：绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼
传真： 0575-85127372

	
	招标人书面澄清的时间
	     2025   年02月06日17时00分

	19
	投标文件份数
	资格审查资料正本 1 份，副本 4 份；
技术标正本 1 份，副本 4 份；
商务标正本 1 份，副本 4 份。
资格审查资料、技术标、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

	20
21
	投标文件提交
	截止时间 2025  年02月13日 09时 30分

	
	
	地点：绍兴黄酒小镇建设投资有限公司二楼会议室

本项目允许采用邮寄投标文件模式（邮寄公司统一采用EMS或顺丰，以工作人员签收时间为准）；也允许采用现场递交，要做到即交即走，减少人员聚集程度及滞留时间。）
邮寄地址：浙江明业项目管理有限公司绍兴市越城区解放大道111号中石化大楼7楼招标代理部
收件人：章娅琴
联系电话：13732488822

	22
	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：投标文件提交地点

各投标单位授权代表不参加现场开标，由代理机构工作人员在现场监督员监督下开启投标文件，组织开标，并对开标活动进行全程录音录像。

	
	履约保证金金额
	合同价款的  2  ％，采用银行保函或电汇或银行汇票的形式。

	23
	投标人开标必须提交的证件

	23
	投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。若委派授权委托人在现场参加开标会议的，授权委托人均由投标人自行选择确定，但不得委派受疫情影响需要隔离的人员。

	
	评标入围办法
	全部入围

	24
	定标方式
	评标委员会按得分高低推荐1名中标候选人，出现并列第一时，由技术分高者优先；若技术分也相同，则由招标人当场抽签产生。

	25
	技术标设置
	1、 技术标评审形式：采用√明标，□暗标。

2、 技术标采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。

3、 技术标采用暗标评审的，其投标文件中的技术标所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。

本工程项目：√设技术标，□不设技术标。

	26
	中标公示

	27
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况在越城区政府网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。

	
	其他

	28
	1.投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人、设计负责人等均不参加开标会议。投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。若委派授权委托人在现场参加开标会议的，授权委托人均由投标人自行选择确认，但不得委派受疫情影响需要隔离的人员。
2.开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱1072607863@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
3.取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
4.由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。


第一节  总则

一、工程说明
本工程说明见投标人须知前附表。
二、招标范围   见投标人须知前附表  
三、招标方式
本工程采用  公开 招标的方式招标。

在越城区人民政府门户网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。

四、投标人资格要求

投标人应具备承担本项目设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。

1．投标人资质、业绩要求：见投标人须知前附表

2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表

3. 企业具有越城区公共资源交易平台信息登记资格。
4. 浙江省外企业须经浙江省住建厅备案通过(有效期内）或在“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”上审核通过的网页截图。(省内企业不作要求)。

5. 企业和项目负责人近  5  年内无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

五、资金来源

建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。

六、踏勘现场

1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
    七、投标补偿费用 

对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额如下：   均不作任何补偿   。

八、知识产权

1.招标人与中标人签署勘察设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其勘察设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。

第二节  招标文件
一、招标文件的组成
1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、设计任务书、投标文件（封面格式及附表件）等组成。

2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 3 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。

二、招标文件的澄清或者修改
1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

第三节 投标文件的编制

一、投标文件的语言及度量衡单位

1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的组成

投标文件由☑资格审查资料、☑技术标、☑商务标三部分组成。资格审查资料、技术标、商务标投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。

（一）资格审查资料：

1．已进行资格预审的项目：

投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。

2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：

1. 封面（格式见后）；

2. 法定代表人身份证明（格式见后）

3. 授权委托书（格式见后）

4. 企业营业执照复印件；

5. 资质证书复印件；

     6.项目负责人注册证书复印件；

 7.提供项目负责人应为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2024年10月至2024年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准【缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章（非独立法人的分公司社保证明有效）】；若项目负责人为事业编制的，需提供相关单位证明文件。（复印件）
8.浙江省外企业须经浙江省住建厅备案通过(有效期内）的证明材料或在“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”上审核通过的网页截图。(省内企业不作要求)；

12.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标;2、承诺企业和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录），格式自拟；加盖投标人公章；

13.其他资料 /。

不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
（2） 技术标内容（包括但不限于）：

1.封面（格式见后）；
2.投标人基本情况表（格式见后）；
3.拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后）；
4.拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后）；
5.投标人承接的工程业绩表（格式见后）；
6.拟派项目负责人承接的工程业绩表（格式见后）；

7.投标人获奖工程业绩表（格式见后）；

8.项目分项投资估算表（格式见后）；

9.服务承诺及服务计划书（格式见后）；

10.其余内容根据技术标评分标准进行编制，格式自拟。
   （三）商务标内容包括：

1. 封面（格式见后）；

2.投标函（格式见后）；

3.总报价书（格式见后）；

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）。

 4.投标报价书写规范说明

    1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

    2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

    2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；

    2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

    2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

三、投标文件数量、签署

1．文本数量：见投标人须知前附表。

2．文本签署：

2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
四、其它说明

1.投标文件必须内容齐全、图文清晰。

2. 技术标文本统一采用A3或A4规格，制作成册。
3.投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。

4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。

5.                               /                          。
五、投标有效期

1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

六、投标保证金
1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

2.3企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
第四节  投标文件的递交
一、投标文件的密封与标记
1. 投标文件的资格审查资料、技术标、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
2. 包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标”和“商务标”。
3.未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

二、投标截止送达及时限
1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

第五节  开  标
一、开标

1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。
 2. 开标会议在招标办监督下，由招标人或招标代理机构主持。
2、 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1.宣布开标开始，介绍到会单位及人员；

2.公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；
3.按投标人须知前附表规定办法进行评标入围(如有)；

4.评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；

5.启封技术标，评标委员会对投标人进行综合评议并打分；

6.宣布各投标人技术标总得分；

    7.启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
    8.宣布各投标人总得分；

9.宣布中标候选人；

10.根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。

三、有下列情况之一将视为无效 
1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。
2. 投标文件未按规定标志密封。
3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。
    4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。

5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。

四、唱标
唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
五、开标记录
开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。
第六节  评  标
一、评标委员会
1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由5人以上单数组成。本项目评审费有中标单位支付。
2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.5 其他应回避的情形。

二、评标原则
1．竞争优选。
2．公正、公平、科学合理。
3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。
4．反不正当竞争。
三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
    2．下列情况属于重大偏差：

    2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
    2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

    2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；
    2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
    2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；
    2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；
2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；

重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。
3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
    评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
    4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
    5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。
4、 评标办法
    1. 本次评标采用综合评分法。评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。

2、分值分配：分值分配：（1）技术标总分65分；（2）商务标35分。
二、技术标评分办法（满分65分），按如下方法评估：
	序号
	评 分 项 目
	评  分  标  准
	分项得分

	1
	设计方案
（44分）
	投标人按投标设计成果要求提供平面布置方案，结合大纲，空间布局科学，空间关系组织合理。由评委专家横向比较打分。

优得7.1-10分，良得4.1-7分，一般得1-4分，不提供不得分。
	10

	
	
	投标人对设计方案整体构思表达准确，设计思路及理念新颖，具有强烈的艺术风格。由评委专家横向比较打分。

优得3.6-5分，良得2.1-3.5分，一般得0.1-2分，不提供不得分。
	5

	
	
	投标人针对装修装饰方案的合理性、全面性、创意性以及色彩处理特色鲜明、富有独特性，并与建筑功能协调，由评委横向比较打分。由评委专家横向比较打分。

优得3.6-5分，良得2.1-3.5分，一般得0.1-2分，不提供不得分。
	5

	
	
	设计方案立意新颖、独特，有较强的前瞻性、艺术性，风格、色调与婚姻登记整体建筑风格及婚姻登记文化相统一，符合招标方审美要求及深度。由评委横向比较打分。

优得7.1-10分，良得4.1-7分，一般得1-4分，不提供不得分。
	10

	
	
	成果完备、内容全面，根据方案文本及初步设计深度，由评委专家横向比较打分。

优得7.1-10分，良得4.1-7分，一般得1-4分，不提供不得分。
	10

	
	
	重要节点的文化及室内设计和说明。由评委专家横向比较打分。

优得1.6-2分，良得1.1-1.5分，一般得0.5-1分，不提供不得分。
	2

	
	
	施工图深化的理解及承诺；对各区域的认识、材料及工艺的分析明确，具有可实施性，能有效支持制作安装。由评委横向比较打分。

优得1.6-2分，良得1.1-1.5分，一般得0.5-1分，不提供不得分。
	2

	2

	设计组人员配备情况（10分）
	除项目负责人外，其余设计项目组成员配备如下：
建筑专业负责人：同时具有国家一级注册建筑师资格、高级职称的得2分；

结构专业负责人：同时具有国家一级注册结构师资格、高级职称的得2分；

给排水专业负责人：具有注册公用设备工程师（给水排水）的得1分，同时具有高级职称的再得1分，最多得2分；

电气专业负责人：具有注册公用设备工程师（供配电）的得1分，同时具有高级职称的再得1分，最多得2分；
景观专业负责人：同时具有风景园林高级工程师、注册咨询的得2分
注：以上人员不得重复；项目负责人和其余项目组成员不得相互兼任。出现上述情况的，则兼任项不得分。
投标文件中提供相关证书和社保证明复印件。为投标企业在职职工的（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2024年10月至2024年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保均予以认可，并加盖社保缴费证明专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章或电子专用章）。
	10

	3
	工程投资控制及降低成本措施（4分）
	根据投标人针对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施等，由评委横向比较打分。。

优得3-4分，良得2-3分，一般得1-2分，不提供不得分。
	4

	4
	设计人施工阶段配合服务承诺及服务计划书（3分）
	根据投标人和设计组人员在施工阶段的配合服务承诺及服务计划书等，由评委横向比较打分。。

优得2.1-3分，良得1.1-2分，一般得0.5-1分，不提供不得分。
	3

	5
	设计业绩（4分）
	投标人自2020年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）承接过单个设计合同建安估算价 1000 万元及以上建筑工程设计业绩【上述业绩设计范围需包含施工图设计】，每个得0.5分，最多得1分；
注：投标文件中提供工程设计合同复印件并加盖单位公章。建安估算以合同为准，未能体现项目特征的，提供业主盖章证明。
	1

	
	
	拟派项目负责人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以项目负责人身份承接过单个设计合同建安估算价 1000 万元及以上建筑工程设计业绩【上述业绩设计范围需包含施工图设计】，每个得0.5分，最多得1分；
注：投标文件中装订的设计合同，合同或证明文件中体现项目负责人，并加盖单位公章。建安估算以合同为准，未能体现项目特征的，提供业主盖章证明。
	1

	
	
	拟派项目负责人从2020年1月1日至今（以获奖证书或文件等证明材料落款时间为准）获得过由建设行政主管部门或勘察设计行业协会颁发的设计奖项，省级及以上的每个得2分；地市级的每个得1分；

同一项目奖项不重复计分，最多计取1个奖项
注：投标文件中装订获奖证书（或文件）复印件并加盖公章，否则该项不得分。
	2


注：对各评标委员会成员的技术标评分进行汇总，按评标专家的有效评分中去掉一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值方式计算出各投标人的技术分。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

2.2商务标评分办法（满分35分），按如下方法评估：
2.2.1投标人在有效下浮范围为5%～15%（含上、下限）自行填报确定一个下浮率，超出此范围的报价作无效标处理。
2.2.2投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作无效标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。
2.2.3由招标人代表在5%-15%范围(各档之间的步长为0.5％)内，随机抽取两次下浮率，其算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下： 

当Xi＝Y时，得满分；

当Xi＞Y时，得分=35－（Xi－Y）×100×1；
当Xi＜Y时，得分=35－（Y－Xi）×100×2。
计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。

2.3 投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。

2.4如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。

第七节 定 标

1. 定标方式见投标人须知前附表 。评标委员会推荐中标候选人  1  名。

 2. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.            /                                         。
第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

二、合同签订
1．招标人将根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。

2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，给招标人造成的损失予以赔偿。

3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人赔偿损失。

第三章  合同主要协议条款

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。
一、合同价款的确定
本工程合同价款  采用下浮率合同  。

本项目招标控制价上限为50万元(设计费超过50万，按50万计取），即工程设计费＝工程标底编制送审价（除智能化设备以外）的5%×（1－中标下浮率）。

二、设计费支付约定等
1. 设计方案经相关部门审批通过后7天内付至合同价的30％；工程施工图提交后至标底编制完成（如有必要图审的配合完成图审）7天内付至合同价的70%，工程竣工验收合格后一月内按照设计结算价付清余额，招标人每次付款前，中标人须提供增值税普通发票。
2.设计单位在完成所有施工图设计后，需向甲方提供电子光盘（CAD）一份（不加密）。
三、违约责任
1．设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员疏忽造成项目单次设计变更或增加工程量超过20万的，除正常履行设计职责外，处以2万元/次处罚，超过3次的，加倍处罚；由于设计人员的失误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，并视损失严重程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金按国家有关规定。
2．设计结果必须符合国家规范和标准及招标人有关要求，若设计结果达不到国家规范和标准及招标人有关要求的，除纠正设计达到承诺质量标准外，承担违约金额为设计费的  10  ％。
3．由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延迟一天，减设计费 1000 元，最高不超过设计费的 3 ％。

四、其它
1．本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。

2．本工程一经中标，由中标单位设计，不得转包或变相转包。

3．本次招标采用总包方式，中标设计单位如没有招标范围中要求的相应专业资质的，则允许中标人将该内容分包给由相应资质单位进行实施，并签订分包合同，中标单位承担设计法律连带责任，但分包单位需经得招标人同意。

4．设计中标单位有义务负责管理分包项目任务与进度，同时将未尽事宜在分包合同中明确并须经招标人认可。

5．工程开工后，设计单位定期指派一名及以上设计人员（必须为参加该工程设计的人员）到工程现场进行设计指导；当遇到设计问题时，设计单位应随时到现场处理，在履行合同过程中，未经招标人许可，设计项目负责人及主要工程设计负责人不能更换。

6．合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向人民法院起诉。

7．招标单位因开发建设需要可适当增减本次招标内容，设计费按本次招标口径增减。

8．若由于甲方原因，合同内的建设项目设计完成后长时间未实施的，并设计规范更新，需重新进行设计的，双方进行协商后处理。
第4章 设计任务书
1.项目概况
项目区位：本项目位于越城区黄酒小镇内，主要功能为婚姻登记及其相关配套设施的设计，室内设计面积约为2219.9平方米，建筑总共为局部两层，涵盖了结婚、离婚、涉外婚姻登记处、中西式颁证厅卫生设施功能区和手工作坊、黄酒酿造体验中心、婚姻酒久艺术空间、爱情长廊、休息接待室、婚俗文化展示区等运营区。

2.工作内容
2.1项目设计范围：本项目为建筑改建及室内装饰改造项目，设计范围为对原建筑的改建设计、室内装饰工程设计、电气设计、给排水设计、智能化设计等在内的所有设计内容。

2.2室内装饰设计：项目装修施工图、配套的设备图（包含强电、给排水、弱电）。

3.设计条件 
3.1装修功能定位 
本项目总体功能定位为功能分为行政办公区、婚俗展示区、配套运营区，以规整中式局部点缀喜庆元素为主题布局，设计内容定位主要充分体现绍兴的越文化、婚俗文化、酒文化。

3.2设计依据 
设计规范：
1.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
2.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018版）

3.《民用建筑设计统一标准 》（GB50352-2019）

4.《无障碍设计规范》GB50763-2012

5.《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南2020版》

6.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020

7.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）
8.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2001（2005年版）
9.《建筑灭火器配置设计规范（ GB50140—2005）
10.《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005；
11.《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）
12.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

13.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

14.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

15.《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》建筑防烟排烟系统补充要求2019版应急浙消【2020】166号
第五章  投标文件（封面格式及附表件）

一、投标文件封面格式

1.资格审查资料封面格式
2.技术标封面格式
3.商务标封面格式
项目名称：                                                        
投
标
文
件
投标文件内容：           资格审查资料                    
投  标  人：                                      （盖章）      
法定代表人：                                （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日

项目名称：                                                        
投
标
文
件
（适用于技术标为明标的项目）
投标文件内容：           技术标                   
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
项目名称：                                                        
投

标

文

件

投标文件内容：           商务标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日        期：         年        月        日  
二、投标文件（附表件）
1.法定代表人身份证明（附件一）
2.授权委托书（附件二）
3.联合体协议书（附件三）
4.投标人基本情况表（附表一）
5.拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）
6.拟投入本项目的主要设计人员一览表（附表三）
7.投标人已承接的工程业绩表（附表四-1）
8.拟派项目负责人已承接的工程业绩表（附表四-2）
9.投标人获奖工程业绩表（附表五-1）
10.投标函（附件四）
11.总报价书（附表六）
12.项目分项投资估算表（附表七）
13.服务承诺及服务计划书（附表八）
附件一

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                             

单位性质：                                                             

地    址：                                                             

成立时间：                   年                 月                    日
经营期限：                                                            

姓    名：            性别：           年龄：           职务：        

系                                                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                   （盖章） 
日期：            年   月   日
附件二

授权委托书

    本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

               投  标  人：                                   （盖章）

               法定代表人：                                    （签字）
               身份证号码：                                           

               委托代理人：                                    （签字）
               身份证号码：                                            

                      日      期：                     年     月    日
附表一
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系
方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子
   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配
合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表格可按投标人基本情况自行扩展。
投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表二
拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任建筑师年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程设计项目情况

	项目名称
	建设规模（面积、栋数、层数等）
	设计时间
	设计
质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人职称证书、执业资格证书、社保等资料。
投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表三
拟投入本项目的主要设计人员一览表
	设计阶段
	姓名
	设计专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目设计工作
	签字

	方案设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	初步（含扩大初步）设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工图设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其    他
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书、社保等资料。
投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日
附表四-1
投标人已承接的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.业绩要求：  详见技术标评分要求。
附表四-2
拟派项目负责人已承接的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.业绩要求：   详见技术标评分要求。
附表五-1
投标人获奖工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的任务
	

	获奖情况
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.业绩要求：详见技术标评分要求。
附件三
投标函
致：                              
根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写：         %）的价格承包上述设计业务。
据此函，本单位宣布同意如下条款：
    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

    2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。并按招标人要求完善建筑方案设计，以达到有关部门审查要求。
    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

    4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。
5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
    地址：                                  邮编 ：                     
    电话：                                  传真：                      
投标人：                             (盖章)    
    法定代表人：                   (签字或盖章)                

    日期：          年      月     日
附表六
总报价书
	投标单位：

	项目名称
	

	招标控制价下浮
	（大写）：  百分之 

	设计周期
	


投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日

附表七
项目分项投资估算表
	（此项格式由投标人自行设计）


投标人：                                 (盖章)
法定代表人：                       (签字或盖章)
日期：          年      月     日
附表八
服务承诺及服务计划书
	（此项格式由投标人自行设计）


                                 投标人：                                 (盖章)
                                      法定代表人：                       (签字或盖章)
                                      日期：          年      月     日



